Приложение 3

к Договору №12 от 25.08.2009

# План реализации проекта

- yourcompany.ru для ООО «Ваша компания»

| № | Наименование работ | Период выполнения*, недели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Анализ рынка, подбор и подготовка ключевых слов, разработка структуры сайта, макетирование. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка двух эксклюзивных дизайн-макетов стартовой страницы, элементы оформления, согласование, доработка. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка элементов оформления и анимации. Разработка программных модулей динамических элементов оформления и навигационной панели сайт. Создание HTML-кода стартовой страницы сайта. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка и изменение MySQL базы данных по списку приложения №2 п. 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка программных модулей публикации и управления по списку приложения №2 п. 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Объединение, установка и настройка системы управления сайтом (КМ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Поисковая оптимизация. Размещение сайта. Настройка сайта на сервере. Регистрация сайта в поисковых системах и каталогах. Запуск системы управления сайтом. Подготовка технической документации сайта. |  |  |  |  |  |  |  |

Плановое начало работ:  01 сентября 2009 года.

Плановое завершение работ: 15 октября 2009 года*.

* - при своевременном принятии решений по этапам и предоставлении информации по структуре сайта, графических и текстовых материалов, необходимых для выполнения этапов работ.

| Заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| Директор ____________________ Семенов С. С. М.П. |  | Индивидуальный предприниматель ___________________ Легеров А. А. М.П. |